ATOLLOM NEXUS

Versión 3.0 - Actualización Completa

Integración Instagram + Necesidades Reales de Kap Tools

| Fecha | 09 Abril 2026 |
| --- | --- |
| Cliente | Kap Tools SA de CV (Felipe Gascon Fernandez) |
| Versión | 3.0 - Actualización Completa |
| Cambios principales | ✅ Instagram Business API integrado (DM, Comments, Shopping, Ads) ✅ 16 agentes nuevos para cubrir TODAS las responsabilidades ✅ Total: 42 agentes especializados (vs 26 originales) ✅ Gestión completa de ADS (ML + Amazon + Instagram + Facebook) |

# 1. INSTAGRAM - INTEGRACIÓN COMPLETA

## 1.1 APIs de Meta Business Platform (Unificadas)

Meta Business Platform unifica WhatsApp, Facebook e Instagram en una sola API. Esto significa:

- Un solo MetaBusinessAdapter maneja los 3 canales

- Autenticación unificada (un solo Facebook App)

- Un solo endpoint de webhooks (/api/webhooks/meta) para los 3

- Gestión centralizada de permisos y tokens

Componentes de Instagram API:

- Instagram Direct Messages: Atención a clientes vía DM

- Instagram Comments: Respuestas automáticas a comentarios en posts

- Instagram Media Publishing: Publicación automática de contenido

- Instagram Shopping: Catálogo de productos etiquetables en posts

- Instagram Insights: Métricas y analíticas de contenido

- Meta Marketing API (Ads): Campañas publicitarias en Instagram y Facebook

## 1.2 Nuevos Agentes para Instagram

### Instagram DM Handler Agent

Responsabilidad: Atención a clientes vía mensajes directos de Instagram

Funcionalidades:

- Responde preguntas sobre productos en stock

- Proporciona información de precios y disponibilidad

- Genera cotizaciones para clientes B2B

- Escala a humano cuando detecta intención de compra alta o problema complejo

- Integración con inventario en tiempo real

### Instagram Comments Agent

Responsabilidad: Respuestas automáticas a comentarios en publicaciones

Funcionalidades:

- Detecta preguntas sobre productos en comentarios

- Responde con información relevante (precio, disponibilidad, envío)

- Modera spam y contenido inapropiado

- Agradece comentarios positivos

- Invita a seguir la cuenta o visitar el sitio web

### Instagram Content Publisher Agent

Responsabilidad: Publicación automática de contenido de productos

Funcionalidades:

- Publica productos nuevos en feed de Instagram

- Genera Stories automáticas con productos destacados

- Programa publicaciones en horarios óptimos (basado en insights)

- Etiqueta productos (Instagram Shopping)

- Genera captions atractivos con hashtags relevantes

### Instagram Ads Manager Agent

Responsabilidad: Gestión de campañas publicitarias en Instagram

Funcionalidades:

- Crea campañas de anuncios (Feed, Stories, Reels)

- Optimiza segmentación (edad, ubicación, intereses)

- Ajusta presupuestos y pujas automáticamente

- Reporta métricas (ROAS, CTR, conversiones)

- Pausa campañas con bajo rendimiento

# 2. ARQUITECTURA DE 42 AGENTES - ESTRUCTURA COMPLETA

## 2.1 Distribución por Módulo

| Módulo | Agentes | Nuevos |
| --- | --- | --- |
| E-COMMERCE (ML, Amazon, Shopify, Instagram) | 20 | +10 |
| CRM (Comunicación, Ventas, Soporte) | 10 | +2 |
| ERP (Inventario, Compras, Logística, Finanzas) | 8 | +4 |
| PRODUCTO (Desarrollo, Catálogo) | 2 | +1 |
| SISTEMA (Router, Validation) | 2 | 0 |
| TOTAL | 42 | +16 |

# 3. INTEGRACIONES DE APIs - MAPA COMPLETO

## 3.1 Plataformas E-commerce

### Mercado Libre API v2

- Orders (órdenes de compra)

- Items (publicaciones y catálogo)

- Questions (preguntas de compradores)

- Shipping (información de envío)

- Fulfillment (ML FULL - gestión de almacenamiento)

- Advertising API (campañas publicitarias)

### Amazon SP-API (Selling Partner API)

- Orders (órdenes de compra)

- Catalog Items (gestión de productos)

- Fulfillment Inbound/Outbound (FBA - envíos a Amazon)

- Feeds (actualizaciones masivas de inventario)

- Reports (reportes de ventas y rendimiento)

- Amazon Advertising API (Sponsored Products/Brands/Display)

### Shopify Admin API

- Products (gestión de productos)

- Orders (órdenes de compra)

- Inventory (control de inventario)

- Webhooks (notificaciones en tiempo real)

## 3.2 Meta Business Platform

- WhatsApp Business API: Mensajería B2B y atención a clientes

- Instagram Graph API: DM, Comments, Media, Shopping, Insights

- Facebook Pages API: Gestión de página de Facebook

- Meta Marketing API: Campañas publicitarias en IG y FB

# 4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN REVISADO

## FASE 1: MVP Crítico (8 semanas)

Semanas 1-2: Fundación

- Setup infraestructura (Supabase, Railway, Vercel)

- Esquema BD completo con RLS

- Sistema de encriptación

- Autenticación + middleware tenant

- Router Agent base

Semanas 3-4: E-commerce Core

- Integración Mercado Libre (órdenes + preguntas)

- ML Question Handler Agent

- ML Fulfillment Agent (etiquetas)

- Dashboard órdenes + etiquetas

Semanas 5-6: Instagram + Meta

- Integración Meta Business API

- Instagram DM Handler Agent

- WhatsApp Handler Agent (mejorado)

- Dashboard conversaciones unificado

Semanas 7-8: CRM Básico

- Sales Agent B2B

- Lead Qualifier Agent

- Pipeline de ventas

- Sistema de permisos IA

## FASE 2: E-commerce Avanzado (6 semanas)

Semanas 9-14:

- ML Listing Optimizer Agent

- ML Analytics Agent

- Integración Amazon SP-API

- Amazon FBA Manager Agent

- ML Ads Manager Agent

- Instagram Ads Manager Agent

- Dashboard campañas unificado

## FASE 3: ERP y Operaciones (4 semanas)

Semanas 15-18:

- Procurement Agent

- Import Logistics Agent

- Warehouse Coordinator Agent

- Product Development Assistant Agent

- Account Manager Agent

- Onboarding Agent completo

## FASE 4: Multi-Tenant (2 semanas)

Semanas 19-20:

- Módulo facturación

- Self-service signup

- Marketplace de integraciones

# 5. ACTUALIZACIÓN DE COSTOS OPERACIONALES

| Concepto | v1.0 | v3.0 |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura (Supabase + Railway + Vercel) | $125/mes | $125/mes |
| IA API (Claude + Gemini fallback) | $40-50/mes | $70-110/mes |
| APIs Externas (WhatsApp, Email, etc.) | $25-45/mes | $35-55/mes |
| Monitoreo (Sentry + Logtail) | $36/mes | $36/mes |
| TOTAL ESTIMADO | $226-256/mes | $266-326/mes |

Nota: Incremento principalmente por más llamadas a Claude API debido a 42 agentes (vs 26 originales).